## Slide 1
DAYMOOD
비로그인
로그인
글/댓글 조회
글/댓글 작성
글/댓글 수정
글/댓글 삭제
비밀번호 변경
회원가입
로그인
회원정보 조회
글/댓글 조회
스크랩 조회
친구 조회
챗봇
공지 작성
공지 수정
공지 삭제
관리자
회원
Board
Mypage
Main
공지 조회
회원 탈퇴
쪽지

## Slide 2
인트로 |  |  |  |  |  |  |  | 
메인페이지 |  |  |  |  |  |  | 챗봇 | 
 |  |  |  |  |  |  | 쪽지 | 
마이페이지 |  |  |  |  | 게시판 |  | 댓글 | 댓글
 |  |  |  |  |  |  | 대댓글 | 대댓글
회원정보 | 글 | 댓글 | 스크랩 | 친구 | 감정 | 정보 | 추천 | 
 |  |  |  |  | 맑음 | 미국 | 영화 | 
 |  |  |  |  | 흐림 | 중국 | 도서 | 
 |  |  |  |  | 비 | 캐나다 | 음악 | 
 |  |  |  |  |  | 호주 |  | 
 |  |  |  |  |  | 일본 |  | 
 |  |  |  |  |  | 유럽 |  | 
 |  |  |  |  |  | 기타 |  | 

## Slide 3
 | 1주차 | 2주차 |  | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차
오인웅 | 프로젝트 선정 환경설정 DB모델링 | 회원가입 소셜로그인 구현 (Spring Security, bcrypt) |  |  | 패스워드 변경,찾기 회원 탈퇴 테스트 서버 배포 | 서버 배포 | 코드 리뷰 리팩토링
최욱진 |  | 마이페이지 구현 - 작성 글, 댓글 확인 - 프로필 이미지 수정 기능 |  |  | 스크랩 기능 구현 헤더 제작 | 친구추가 기능 구현 | 
이승찬 |  | 게시판 구현 (Mood, Info, Recommend) |  |  | 좋아요 기능 구현 | Naver 검색 API 구현 | 
이청우 |  | 로고 및 인트로 페이지 제작 | 댓글 구현 |  | 대댓글 구현 | 웹 페이지 디자인 (UI/UX) | 
유효선 |  | 챗봇 구현 | 쪽지 구현 |  |  | 메인페이지 구현 |